Projet : SharePoint Components Pro

Objectif

Créer une série de composants SharePoint (SPFx) modernes, réutilisables et commercialisables pour Microsoft 365.

L'objectif est de proposer une bibliothèque de composants premium pouvant être vendus à des entreprises via licence ou abonnement, avec certaines versions intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Vision

Construire l'équivalent de "Fluent UI Components" ou "PnP Samples", mais sous forme de composants professionnels prêts à installer.

Les composants devront être :

- Modernes

- Rapides

- Configurables

- Multi-tenant

- Faciles à installer

- Sans dépendance backend lorsque ce n'est pas nécessaire

- Compatibles avec SharePoint Online

- Compatibles Microsoft Graph

- Prévus pour une future publication sur Microsoft AppSource / SharePoint Store

Architecture générale

Principe principal

Le backend Azure ne sera utilisé que lorsqu'il apporte une réelle valeur ajoutée.

Dans la majorité des cas, les composants communiqueront directement avec :

- SharePoint REST API

- Microsoft Graph

- PnPjs

Architecture par défaut :

SPFx (React)
↓
PnPjs
↓
SharePoint Online

Aucun serveur intermédiaire.

Cas où Azure sera utilisé

Uniquement lorsque cela est réellement nécessaire.

Exemples :

- Azure OpenAI

- appels API externes

- logique serveur complexe

- traitements asynchrones

- webhooks

- stockage sécurisé des secrets

- traitements planifiés

- intégration ERP/CRM

Architecture :

SPFx

↓

Azure Function

↓

Azure OpenAI / API externes

Technologies

Frontend

- SPFx

- React

- TypeScript

- Fluent UI

- PnPjs

Microsoft 365

- SharePoint Online

- Microsoft Graph

- Microsoft Lists

Backend (optionnel)

- Azure Functions

- Azure OpenAI

- Azure Storage

- Azure Key Vault

Développement

- VS Code

- Node.js LTS

- Git

- Yeoman

- Gulp

Environnement de développement

Créer un tenant Microsoft 365 Business Basic.

Utilisation :

- développement

- démonstrations

- tests

- App Catalog

- SharePoint Online

- Microsoft Graph

Coût estimé :

≈ 10 CAD / mois

Aucun coût Azure prévu au départ.

Philosophie

Priorité :

Ne jamais créer un backend Azure lorsqu'il est inutile.

Si une fonctionnalité peut être réalisée directement dans SharePoint :

→ utiliser SharePoint.

Si une fonctionnalité nécessite un traitement serveur :

→ utiliser Azure.

Gamme de composants

Pack RH

Employee Directory Pro

Organigramme

Accueil nouveaux employés

Annuaire intelligent

Profils employés

Pack Documents

Document Center Pro

Recherche avancée

Gestion documentaire

Gestion des métadonnées

Navigation documentaire

Pack Communication

FAQ

News Center

Quick Links modernes

Mega Menu

Hero Banner

Carousel

Pack Dashboard

KPI Dashboard

Project Dashboard

Power BI Dashboard

Executive Dashboard

Pack Qualité

Incidents

Audits

Inspection

Actions correctives

Gestion SST

Pack Gouvernance

Policy Center

Procedure Center

Documents obligatoires

Versions

Accusés de lecture

Composants IA

Les fonctionnalités IA ne seront pas uniquement des chatbots.

Exemples :

Résumé automatique

Traduction

Réécriture

Résumé PDF

Extraction d'actions

Génération de procédures

Génération de métadonnées

Classification documentaire

Recherche intelligente

Chat sur les documents

Assistant RH

Assistant Qualité

Assistant Projet

Packaging

Chaque composant devra être totalement indépendant.

Installation :

.sppkg

↓

App Catalog

↓

Installation sur le site client

Aucun serveur externe obligatoire.

Objectifs de qualité

Chaque composant devra :

être responsive

respecter Fluent UI

être configurable

être multilingue

être documenté

être performant

être maintenable

être facilement personnalisable

être compatible avec Microsoft 365

être compatible AppSource

Structure du dépôt Git

/components

EmployeeDirectory

DocumentCenter

PolicyCenter

Dashboard

Events

News

MegaMenu

FAQ

AI

/shared

Core

Hooks

Services

Graph

PnP

Models

Utilities

UI

/assets

/icons

/images

/docs

Architecture

Guide installation

Guide développeur

Guide utilisateur

CHANGELOG

Modèle économique

Licence par composant

Pack RH

Pack Qualité

Pack Gestion

Pack Communication

Pack IA

Abonnement annuel pour les mises à jour

Support Premium

Développement personnalisé

Feuille de route

Phase 1

Mettre en place le tenant Microsoft 365

Configurer l'environnement SPFx

Créer le dépôt GitHub

Créer la librairie Core

Créer les composants communs

Définir le Design System

Phase 2

Développer les premiers composants :

- Employee Directory Pro

- Document Center Pro

- KPI Dashboard

- Policy Center

- Events & Calendar Pro

Phase 3

Créer les premiers composants IA.

Phase 4

Créer le site vitrine.

Phase 5

Préparer la publication sur Microsoft AppSource.

Rôle attendu de Codex

Codex devra :

- concevoir une architecture professionnelle et évolutive ;

- privilégier les bonnes pratiques SPFx, React et TypeScript ;

- maximiser la réutilisation du code via une librairie Core commune ;

- éviter toute dépendance Azure non indispensable ;

- prévoir la compatibilité AppSource dès le départ ;

- documenter les choix techniques et proposer une structure facilement maintenable.

Chaque décision devra viser un produit commercial de qualité entreprise, prêt à être distribué à grande échelle.